“Xiu签”项目周报

报告期：2018-5-21至2018-5-25

报告人：丁雪怡

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| “创建活动”页面 | 2018.5.21-2018.5.25 | 赵蕾 | 完成 |
| 客户端和服务器的交互 | 2018.5.21-2018.5.25 | 孙南 王寅达 高思雨 | 进行中 |
| “欢迎页面”布局 | 2018.5.21-2018.5.25 | 丁雪怡 | 完成 |

* **本周执行情况**

1. 完成“创建活动”页面设计和编写
2. 完成部分客户端和服务器的交互
3. 完成“欢迎界面”布局和设计，
4. 实现后台用户登录、用户注册、添加活动、用户修改头像方法
5. 完善后台管理界面

* **问题和关注点**

1. **服务器和客户端的交互**

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 实现Activity跳转 | 2018.5.28-2018.6.1 | 赵蕾 |  |
| 客户端和服务器的交互 | 2018.5.28-2018.6.1 | 孙南 王寅达 高思雨 |  |
| 数据库信息录入，数据更新 | 2018.5.28-2018.6.1 | 丁雪怡 |  |
| 后台：活动参加人数变更，以及记录某用户参加了某活动、查询所有活动、某用户某活动签到天数变更、某用户对某活动发表评论方法。 | 2018.5.28-2018.6.1 | 高思雨 |  |
| 项目ppt展示材料汇总 | 2018.5.28-2018.6.1 | 丁雪怡 |  |